Проектування програмного додатку для для рекомендації закладу на основі запиту природною мовою з описанням потрібних послуг

4.1 Постановка задачі проектування

Спроектувати програмний продукт для рекомендації закладу на основі запиту природною мовою з описанням потрібних послуг та координат з бажаним розташуванням. Він призначений для використання в середовищах що підтримують технології Python.

4.2 Обґрунтування функцій та параметрів програмного продукту

Виходячи з конкретної мети, можна виділити наступні основні функції ПП:

F1 – отримання запиту від користувача: а) введення тексту користувачем, б) використання голосового вводу.

F2 –  отримання координат користувача: а) ручний ввід широти та довготи, б) вибір точки на карті, в) отримання даних про поточне розташування.

F3 –  класифікація запиту: а) наївний Байєсівський класифікатор, б) класифікатор на основі нейронної мережі.

F4 – пошук закладу поблизу: а) нейронна мережа, б) використання алгоритму пошуку.

F5 – отримання результатів запиту за допомогою інтерфейсу: а) виведення закладів з найкращими оцінками, б) виведення закладів, що знаходяться поблизу

4.1.2 Варіанти реалізації основних функцій

Виходячи з представлених варіантів будуємо морфологічну карту (рис.4.1).

Рисунок 4.1 – Морфологічна карта

Таблиця 4.1 Позитивно-негативна матриця

| Основні функції | Варіанти реалізації | Переваги | Недоліки |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | А | Простота реалізації | Менша зручність для кінцевого користувача |
|  | Б | Зручність | Висока ймовірність помилок |
| F2 | А | Простота реалізації | Необхідність знання координат |
|  | Б | Зручність вводу | Час на інтеграцію з АПІ сервісу карт |
|  | В | Відсутність необхідності в додаткових діях для користувача | Відсутність можливості обрати довільне місце |
| F3 | А | Швидкість роботи | Низька точність |
|  | Б | Простота реалізації | Потреба у навчанні |
| F4 | А | Простота реалізації | Низька точність |
|  | Б | Висока точність | Великі затрати часу на реалізацію алгоритму |
| F5 | А | Простота реалізації | Низька точність |
|  | Б | Зручність для користувача | Складність реалізації |

4.2 Обґрунтування системи параметрів ПП

4.2.1 Опис параметрів

Для того, щоб охарактеризувати програмний продукт, будемо використовувати наступні параметри:

X1 – час написання коду та реалізації усіх потрібних алгоритмів;

X2 – об’єм пам’яті для збереження та обробки даних;

X3 – час обробки даних та роботи програмного коду;

X4- точність розв’язку.

4.2.2 Кількісна оцінка параметрів

Гірші, середні і кращі значення параметрів вибираються на основі вимог замовника й умов, що характеризують експлуатацію ПП як показано у табл. 4.2. За даними таблиці 4.2 будуються графічні характеристики параметрів – рисунки 4.2 - 4.6.

Таблиця 4.2 Система параметрів додатку

| Назва параметра | Умовні позначення | Одиниці виміру | Значення параметру |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гірше | Середнє | Краще |
| Час написання коду | X1 | Год | 54 | 33 | 20 |
| Об’єм пам’яті для збереження та обробки даних | X2 | Гб | 25 | 15 | 12 |
| Час обробки даних та роботи програмного коду | X3 | Год | 25 | 8 | 3 |
| Точність розв’язку | X4 | % | 16 | 64 | 92 |

Рисунок 4.2 - X1, час написання програмного коду

Рисунок 4.3 - X2, об’єм пам’яті

Рисунок 4.4 - X3, час обробки даних

Рисунок 4.5 - X4, точність розв’язку

Значимість кожного параметра визначається методом попарного порівняння. Оцінку проводить експертна комісія із 7 людей. Нехай 1-ий ранг означає те, що параметр не є доволі важливим для вирішення даної задачі, тоді як 4-ий ранг означає, що даний параметр є значущим.

| Параметр | Ранг параметру по оцінці експерта |  |  |  |  |  |  | Сума рангів, Ri | Відхилення, ∆i | Квадрат відхилення, (∆i)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| X1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | -5,5 | 30,25 |
| X2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 22 | 4,5 | 20,25 |
| X3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | -7,5 | 56,25 |
| X4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 26 | 8,5 | 72,25 |
| Разом | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 0 | 157 |

Порахуємо коефіцієнт узгодженості:

W=12SN2n3-n=12⋅1797243-4=0.73>Wk=0,67.

Ранжування можна вважати достовірним, тому що коефіцієнт узгодженості перевищує нормативний.

Попарне порівняння параметрів і результати у таблиці 4.4.

Таблиця 4.4 Попарне порівняння параметрів

| Параметри | Експерти |  |  |  |  |  |  | Кінцева оцінка | Числове значення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| X1 та X2 | < | < | > | > | < | < | < | < | 0.5 |
| X1 та X3 | > | < | > | > | < | < | > | > | 1.5 |
| X1 та X4 | < | < | < | < | < | < | < | < | 0.5 |
| X2 та X3 | > | > | > | > | > | > | > | > | 1.5 |
| X2 та X4 | < | > | < | < | > | < | < | < | 0.5 |
| X3 та X4 | < | < | < | < | < | < | < | < | 0.5 |

Як видно з таблиці 4.5, різниця значень коефіцієнтів вагомості не перевищує 5%, тому більшої кількості ітерацій не потрібно.

Таблиця 4.5

| Параметри Xi | Параметри Xj |  |  |  | Ітерація №1 |  | Ітерація №2 |  | Ітерація №3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 | X2 | X3 | X4 | bi | Kві | bi1 | Kві1 | bi2 | Kві2 |
| X1 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.50 | 0.218 | 12.25 | 0.207 | 44.875 | 0.207 |
| X2 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 4.50 | 0.281 | 16.25 | 0.275 | 59.125 | 0.273 |
| X3 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 2.50 | 0.156 | 9.25 | 0.156 | 34.125 | 0.157 |
| X4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 5.50 | 0.343 | 21.25 | 0.360 | 77.875 | 0.360 |
| Загалом: |  |  |  |  | 16 | 1 | 59 | 1 | 216 | 1 |

Враховуючи дані з порівнянь варіантів будемо розглядати такі варіанти використання ПП:

- F1а- F2а-F3б-F4б-F5б

- F1а- F2в-F3б-F4б-F5б

Таблиця 4.6

| Основні функції | Варіант реалізації функції | Параметр | Абсолютне значення параметра | Бальна оцінка параметра | Коефіцієнт вагомості параметра | Коефіцієнт рівня якості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | А | X1 | 48 | 2.1 | 0.207 | 0.4347 |
| F2 | А | X2 | 15 | 5 | 0.273 | 1.365 |
|  | В | X2 | 16 | 4.8 | 0.273 | 1.3104 |
| F3 | Б | X3 | 8 | 5 | 0.157 | 0.785 |
| F4 | Б | X4 | 60 | 4.8 | 0.360 | 1.728 |

КК1 = 0.4347 + 1.365 + 0.785 + 1.728 = 4.3127;

КК2 = 0.4347 + 1.3104 + 0.785 + 1.728 = 4.2581.

Як видно з розрахунків, кращим є перший варіант, для якого коефіцієнт технічного рівня має найбільше значення.

## 4.4 Економічний аналіз варіантів розробки ПП

Для визначення вартості розробки ПП проведемо розрахунок трудомісткості.

Всі варіанти включають в себе два окремих завдання:

- Реалізація алгоритму створення програмного продукту;

- Написання програмного коду, з урахуванням затверджених методів та алгоритмів у попередньому пункті;

В свою чергу, варіант I місить завдання:

- Реалізація алгоритму вводу координат.

Крім того, варіант IІ містить завдання:

- Реалізація алгоритму отримання даних про поточне розташування

Завдання 1, 2 за ступенем новизни відноситься до групи Б, завдання 3 – до групи Г, завдання 4 – до групи В. За складністю алгоритми, які використовуються в завданні 1 належать до групи 1, завданні 2 належать до групи 2, завдання 3, 4 – до групи 3.

Для першого завдання ТР=64 людино-днів, КП = 1.021, КСК = 1; КСТ = 0.7.

Тоді, за формулою 4.1, загальна трудомісткість програмування першого завдання дорівнює:

Т1 = 64⋅1.021⋅1⋅0.7 = 45.74 людино-днів.

Для другого завдання ТР=27 людино-днів, КП =0.9, КСК = 1; КСТ =0.7:

Т2 = 27  ⋅ 0.9 ⋅1⋅ 0.7 = 17.01 людино-днів.

Для  третього завдання ТР=12 людино-днів, КП = 1; КСК = 1; КСТ = 0.6:

Т3 = 12 ⋅ 1 ⋅1⋅ 0.6 = 7.2 людино-днів.

Для четвертого ТР=12 людино-днів, КП = 1;  КСК = 1; КСТ = 0.65:

Т4 = 19 ⋅ 1 ⋅1⋅ 0.65 = 7.8 людино-днів.

Трудомісткість завдань для кожного з обраних варіантів реалізації програми, щоб отримати їх трудомісткість:

ТI = (45.74  + 17.01 + 7.2) ⋅ 8 = 559,6 людино-годин;

ТII = (45.74 + 17.01 + 7.8) ⋅ 8 = 564.64 людино-годин.

Найбільш високу трудомісткість має варіант ІI.

В розробці беруть участь два програмісти з окладом 10000 грн., один фінансовий аналітик з окладом 13000 грн. Визначимо зарплату за годину:

СЧ=10000+10000+130003⋅21.1⋅8=65,17 грн.

Тоді, заробітну плата розробників за варіантами становить:

I.	СЗП = 65,17 ⋅ 559,6  ⋅ 1.2 =  43762.96 грн.;

II.	СЗП = 65,17 ⋅ 564.64 ⋅ 1.2 = 44157.11 грн.

Відрахування на єдиний соціальний внесок становить 22%:

I.	СВІД = СЗП ⋅ 0.22 = 43762.96 ⋅ 0.22 =  9627.85 грн.

II.	СВІД = СЗП ⋅ 0.22 = 44157.11 ⋅ 0.22 = 9714.56 грн.

Так як одна ЕОМ обслуговує одного програміста з окладом 10000 грн., з коефіцієнтом зайнятості 0,2 то для однієї машини отримаємо:

СГ = 12⋅M⋅KЗ = 12 ⋅ 10000⋅ 0,2 = 24000 грн.

З урахуванням додаткової заробітної плати:

СЗП =СГ⋅ (1+ KЗ) = 24000⋅ (1 + 0.2)=28800 грн.

Відрахування на єдиний соціальний внесок:

СВІД= СЗП ⋅ 0.22 = 28800 ⋅ 0,22 = 6336 грн.

Амортизаційні відрахування розраховуємо при амортизації 25% та вартості ЕОМ – 14000 грн.

СА = КТМ⋅ KА⋅ЦПР = 1.15 ⋅ 0.25 ⋅ 14000 = 4025 грн.,

Витрати на ремонт та профілактику розраховуємо як:

СР = КТМ⋅ЦПР ⋅ КР = 1.15 ⋅ 14000 ⋅ 0.05 = 805 грн.,

Ефективний годинний фонд часу ПК за рік розраховуємо за формулою:

ТЕФ  =(ДК – ДВ – ДС – ДР) ⋅ tЗ⋅ КВ = (365 – 142 – 16) ⋅ 8 ⋅ 0.9 = 1324.8 год.,

Витрати на оплату електроенергії розраховуємо за формулою:

СЕЛ  = ТЕФ⋅ NС⋅ KЗ⋅ ЦЕН =1324,8 ⋅ 0,156 ⋅ 0,2 ⋅ 1,75 = 72.33 грн.,

Накладні витрати розраховуємо за формулою:

СН = ЦПР⋅0.67 = 14000⋅ 0,67 = 9380 грн.

Тоді, річні експлуатаційні витрати будуть:

СЕКС = 28800 + 6336 + 4025 + 805+ 72.33 + 9380 = 49418,33‬ грн.

Собівартість однієї машино-години ЕОМ дорівнюватиме:

СМ-Г = СЕКС/ ТЕФ = 49418,33‬ /1324,8 = 37.30 грн/час.

Витрати на оплату машинного часу складають:

І. 	СМ = 37.30 ⋅ 559,6 = 20873.08 грн.;

ІІ. 	СМ = 37.30 ⋅ 564.64 = 21061.07 грн.

Накладні витрати складають 67% від заробітної плати:

І. 	СН = 43762.96 ⋅ 0,67 = 29321.18 грн.;

ІІ. 	СН = 44157.11 ⋅ 0,67 = 29585.26 грн.

Отже, вартість розробки ПП за варіантами становить:

І. 	СПП = 43762.96 + 9627.85  + 20873.08 + 29321.18 = 103585.07‬ грн.;

ІІ. 	СПП = 44157.11 + 9714.56  + 21061.07 + 29585.26 = 104518 грн.

  - Вибір кращого варіанта ПП техніко-економічного рівня

Розрахуємо коефіцієнт техніко-економічного рівня за формулою:

КТЕРj = ККj ⁄ СФj,

КТЕР1 = 4.3127 / 103585.07 = 4.16 ⋅ 10-5;

КТЕР2 = 4.2581 / 104518‬ = 4.074 ⋅ 10-5.

Як бачимо, найбільш ефективним є перший варіант реалізації програми з коефіцієнтом техніко-економічного рівня КТЕР1= 4.16 ⋅ 10-5.

  - Висновки до розділу 4

Після виконання функціонально-вартісного аналізу програмного комплексу, що розроблюється, можна зробити висновок, що з альтернатив, що залишились після першого відбору двох варіантів виконання програмного комплексу оптимальним є перший варіант реалізації програмного продукту з показником техніко-економічного рівня якості: КТЕР = 4.16 ⋅ 10-5.

Цей варіант реалізації програмного продукту має такі параметри:

- введення запиту користувачем в текстовому вигляді;

- ввід широти та довготи користувачем;

- класифікація з використанням нейронної мережі;

- алгоритмічний пошуку закладів поблизу;

- виведення закладів, що знаходяться поблизу.